Заявка

на финансирование гуманитарного проекта

«СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ЧАЙКА» ЧЕРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЮ И РЕКОНСТРУКЦИЮ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (ПЛОЩАДОК)»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | «Создание современного оздоровительного пространства оздоровительного лагеря «Чайка» через модернизацию и реконструкцию культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных объектов (площадок)» |
| 2. | Срок реализации проекта | 18 месяцев |
| 3. | Организация-заявитель, предлагающая проект | Управление по образованию Полоцкого районного исполнительного комитета,  Республика Беларусь, 211400, Витебская область, г. Полоцк, пр-т Франциска Скорины,  д. 10, тел./факс (+375214) 42-30-30 (приёмная), e-mail: center-edu-polotsk@polotskroo.by |
| 4. | Цель проекта | Создание современных условий для воспитания, полноценного отдыха, укрепления физического здоровья воспитанников детского оздоровительного лагеря «Чайка», в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через проведение культурно-досуговых, познавательных, физкультурно-оздоровительных мероприятий на местном и районном уровнях через реконструкцию и модернизацию культурно-досуговых и физкультурно-спортивных объектов (площадок) лагеря. |
| 5. | Задачи, планируемые к выполнению в рамках проекта | 1. Реконструировать спортивный стадион и провести ремонт спортивного зала загородного детского оздоровительного лагеря «Чайка» для занятий физической культурой и спортом, проведения массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.  2. Реконструировать клуб для проведения воспитательных и культурно-досуговых мероприятий.  3. Приобрести и установить на территории лагеря детский игровой комплекс для организации досуга младшего школьного возраста и активизации их двигательной активности. |
| 6. | Целевая группа | Воспитанники детского оздоровительного лагеря «Чайка» |
| 7. | Краткое описание мероприятий в рамках проекта | 1. Реконструкция спортивного стадиона и ремонт спортивного зала в соответствии с современными требованиями и технике безопасности:  1.1. оборудование площадок для баскетбола, волейбола, футбола;  1.2. проведение работ по выравниваю территории стадиона, подсыпке грунта и посеву газонной травы, приобретение оборудования для покоса газонной травы;  1.3.приобретение и установка гимнастического городка:  брусья разновысокие, уличная шведская стенка, бум, рукоход, полоса препятствий;  1.4. оснащение стадиона и спортивного зала инвентарем: баскетбольные щиты, футбольные ворота с сеткой, волейбольные стойки с сеткой, мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные;  1.5. приобретение и установка комплекса уличных тренажеров: «Имитация гребли», «Вертикальная тяга», «Тренажер эллиптический», «Тренажер шаговый», «Тренажер маятник», «Тренажер жим на брусьях», «Тренажер бицепс», «Вело-степпер»;  1.5. проведение ремонта спортивного зала, приобретение и установка в спортивном зале защитного ограждения на окнах.  2. Реконструкция клуба для проведения воспитательных и культурно-досуговых мероприятий:  2.1. реконструкция сцены, замена окон и дверей;  2.2. проведение ремонтных работ внутри помещения, ремонт крыльца;  2.3. приобретение и установка мебели, музыкального, звукоусилительного и светового оборудования (мультиборт, активный микшерный пульт, колонки, стойки для колонок, 2 шнура к колонкам xlr-xlr, радиомикрофоны, 2 шнура к микрофонам xlr-jack, удлинители);  2.4. приобретение жалюзи, кулис, нанесение аэрографии;  2.5. замена сети электроснабжения с учетом повышенной расчетной нагрузки на сети электрооборудования.  3. Приобретение и установка на территории лагеря детского игрового комплекса. |
| 8. | Общий объем финансирования (в долларах США) | 100 000 долларов США |
| Средства донора | | 90 000 долларов США |
| Софинансирование | | 10 000 долларов США – Полоцкий районный исполнительный комитет |
| 9. | Место реализации проекта | Детский оздоровительный лагерь «Чайка» с 01.09.2016 является структурным подразделением государственного учреждения дополнительного образования «Полоцкий районный центр детей и молодежи». Ежегодно в летний период лагерь принимает на оздоровление 450 детей из разных категорий семей (многодетные, малообеспеченные). |
| 10. | Контактное лицо | Гаврильчик Ирина Эдуардовна, директор государственного учреждения дополнительного образования «Полоцкий районный центр детей и молодежи», телефон:8 (0214) 74-17-28, тел. моб.: +37529 291-52-72 |
| 11. | Дальнейшее развитие проекта | По окончанию проекта в Полоцком районе будет функционировать летний оздоровительный лагерь с современной культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной базой.  Созданные современные условия будут способствовать совершенствованию воспитательной работы в Полоцком районе и повышению качества оздоровления и отдыха детей в каникулярный период, в том числе детей-сирот, детей из опекунских и приёмных семей, многодетных и малообеспеченных семей. |